MOS / 1	PROJEKT-FORTSCHRITTSBERICHT / Nr 1 per 28.3.2022
Projektkrise / Projekt in Schwierigkeiten / Projekt planmäßig		Gesamtstatus (verbale Beschreibung) / Backend und Frontend wurden gestartet. Im Backend fehlen das User-System, das Bild Uploading und noch weitere Produkte. Im Frontend ist die Struktur fertig, es fehlen noch einige Seiten und der JS code, um Daten aus dem Backend abzufragen.
2) Status Ziele (inhaltlich: noch im Plan, oder gibt es nicht mehr erfüllbare Ziele?) / Hauptziele werden voraussichtlich eingehalten werden können.			Maßnahmen: (wenn alles plangemäß, brauchen keine eigenen Maßnahmen formuliert werden) / Todo Liste erstellt
3) Status Leistungsfortschritt (z.B. anhand der Arbeitspakete-Angaben; was ist weitergegangen, ist das im Plan?) / 1.2 ist fertig. 1.3 & 1.4 jeweils von unterschiedlichen Personen in Bearbeitung (Siehe Project Responsibility Matrix). 1.5 kann erst nach Fertigstellung von 1.3 & 1.4 angefangen werden.			Maßnahmen: / Regelmäßig untereinander unseren Fortschritt teilen um baldmöglichst mit dem Testen anzufangen.
4) Status Termine (laut Meilensteinplan, GANTT Diagramm) / Termine wurden nicht eingehalten.			Maßnahmen: / Mehr Disziplin zu Tage bringen
5) Status Ressourcen (Arbeitszeit: überschritten?) /Kosten / Arbeitszeitsüberschreitung bald zu erwarten. / Zeit für Weiterbildung zu lange			Maßnahmen: / Besprechung für effizienteres Arbeiten. / Besprechung für wirklich nötige Arbeit / Besprechen und überlegen bevor nutzlose Sachen lernen
6) Status Kontext (Projektumfeld) / Unser Projekt ist derzeit in Arbeit, jedoch werden wir jede Woche aufgehalten und dazu gezwungen überhaupt nicht unnötige Word Dokumente, die wir natürlich für das Projekt brauchen, wie dieses Dokument, auszufüllen.			Maßnahmen / Die kommenden Ferien nutzen um das Project zur Fertigstellung bringen.
7) Status Organisation/Kultur / Bis jetzt hat jeder für sich allein gearbeitet, dies wird sich spätestens, wenn das Frontend echte Daten verwenden soll, ändern.			Maßnahmen: / Am Wochenende treffen und in einem Schuppen 5h einsperren, damit keiner weglaufen kann und alle arbeiten müssen. (Inspiration von Michel aus Lönneberga)
8) Wesentliche Tätigkeiten der letzten Periode (seit letztem Statusbericht vom….) / Landing Page im Frontend; Basic API Endpoints im Backend
9) Wesentliche Tätigkeiten für die nächste Periode (bis zum nächsten Statusbericht am …….) / Produktseite im Frontend; Bildermanagement-System im Backend